规范化全员生产维护项目 （NTPM）

特变电工（德阳）电缆股份有限公司

成果主要创造人：韩少勇  李建普

成果参与创造人：刘应锐  吴德远  尚伦生  董明  龙钢  陈科  黄开明  杨德华

第一部分、项目创新点的概述

## 一、关于NTPM项目概述

NTPM（Normalization Total Productive Maintenance）通过规范员工行为，以设备综合效率（OEE）和人的综合效率（OPE）为目标，全体员工参与的生产设备保养维修体制，通过持续改善使企业获得良好的经济效益活动，其最终目的是在制造业实现人-机的完美结合，设备、人的效率最大化。

## 二、NTPM项目的五个基本支柱

1、生产现场管理：生产现场是生产经营活动的场所,它贯穿着“人流”、“物流”、“信息流”的运行。生产设备现场工作是制造业的管理基础，是安全的基本保障。针对生产设备现场实施6S、6H规范管控、可视化与定置化深入开展，作业现场会有效改善。同时，设备安全隐患整改和小组改善等活动的开展，以提高员工安全意识和规范员工行为、提升作业效率，减少人为工作失误。建立以现场管理为核心的小组活动看板，设计现场管理组织绩效评价表和评价激励流程方案，最终建设整洁亮丽的生产现场，感动企业客户。

1）6S 管理是指对生产现场和办公场所各要素（人、机、料、法、环、信息等）所处状态不断进行管理和改善的基础性活动。具体内容包括整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY），其日语的罗马拼音均以“S”开头，简称为6S 管理。6S 管理是一项现代管理方法。它是精益生产系统、全面规范化生产维护（NTPM）管理体系的一项基础工作，是实现现场“零浪费”的有效手段和管理工具。

2）“六源”包括：污染源、清除困难源、故障源、浪费源、缺陷源、危险源。

污染源：指源自人、空气、物料、水、灰尘、油污、废料、加工材料屑、有害气体、有害液体、电磁辐射、光辐射、噪音等。

清扫困难源：指难以清扫的部位，包括空间狭窄、没有人的工作空位，设备内部深层无法使用清扫工具；污染频繁，无法随时清扫；以及高空、高温、设备高速运转部分，操作工难以接近的区域等等。

故障源：故障源是指造成故障的潜在因素。

浪费源：生产现场的浪费是多种多样，如人力浪费、物料浪费、等待浪费、搬运浪费、空间浪费、 能源浪费、时间浪费等。

缺陷源：即影响产品质量的生产或加工环节等。

危险源：即潜在的事故发生源，不安全的因素。

3）可视管理就是对物料、工具、设备、区域等需要加强管理或需要向大家明确的事物，以显而易见的方式标识出来，使得每个人都清楚：“那里有什么”，“什么在哪里”，“数量有多少”，“什么状态”，“如何控制”。

4）定置管理起源于日本50年代，由日本青木能率（工业工程）研究所的艾明生产创导者青木龟男先生始创。定置管理是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，使之达到最佳结合状态的一门科学管理方法。

2、设备自主维护：自主维护是设备一线主操员工，按照人的五感进行日常点检和维护。自主维护是NTPM的核心工作，是设备管理的第一层防护线，自主维护工作从现场的整理整顿及清扫检查保养开始。自主维护不是把操作人员都培养成专业的维修技师，而是通过培训和技能提升，培养他们发现设备问题和故障苗头，把问题消灭在萌芽状态；培养他们规范的做法，从而减少现场设备问题发生和重复性的人为失误。最终目标是培养具备能够主动思考，积极发现和解决问题的一流员工，真正做到设备“自主”管理，设备基本维护成为自觉行为，我的设备我维护！这也是世界级企业的普遍做法！

3、设备专业保全（检维修）：即设备的专业点检、计划维护和规范抢修体系，是德缆公司NTPM规范化全员生产维护项目中的关键核心支柱，又是设备管理的第二层防护线：依据生产系统的车间负责制，实行保全主管对应设备专业管理，首先，制定相应的设备点检、润滑保全基准，选拔年轻技术全面的员工担当专职点检员，配备现代化检测仪表，对设备巡回检查，及时消除设备异常与隐患，避免故障的发生。该环节是设备状态管理核心，也是目前德缆设备管理的短板。然后，依照点检数据趋势图，制定维保计划，按计划实施精准的维护保工作。最后，针对典型和重大故障，编制出维修作业指导书和维护保养作业指导书，规范维修工维修作业行为，指导操作工正确操作、维护保养设备。

1)、专业点检：设备的点检制度是预测维修和设备保全管理业务的基础，是现代化设备管理运行阶段的管理核心。通过点检员利用专业的点检工具、仪器对在线生产设备（系统）进行定点、定期的检查，对照标准发现设备的异常现象和隐患，分析、判断其劣化程度，提出检修方案，并对方案的实施进行全过程监控的人员。设备点检管理是计划保全的基础：

编制专业点检标准，让点检员可参照标准进行点检，对专业点检员进行技能培训并考核合格后颁发上岗证书，通过规范专业点检员的点检方法，提高点检的准确率和发现设备问题的准确率。

购置专业的点检工具、仪器，培训专业点检员对工具、仪器的操作使用，让点检工作有数据、有对比，利用采集的数据录入设备管理软件形成对比分析，制定设备劣化倾向管理报告，为设备修理计划提供依据，让设备可能劣化的问题形成良性可控范围。减少突发故障和设备事故的发生，减少故障停机时间，提高生产效率。设备点检管理体系是一个闭环管理流程，遵循戴明环（PDCA）原理：

2)、计划维护：点检员点检过程中发现的设备问题由其及时整改，不能及时整改的形成修理计划，列入周、月、季度维护计划，由专业保全主管与车间对接停机修理时间并组织实施修理。

3)、规范抢修：设备保全管理第三层防护线，根据目前力缆、特缆、导线、新特生产设备现状，合理配置对应设备故障经验丰富的员工担当抢修员，突发故障一旦发生就地解决。故障对应要讲究方法策略，不同的故障类型采取不通的对应方式，对应方式确定要分析故障根本原因，灵活使用鱼骨图、故障树等分析方法，制定根除预案。最终实现规范化维修。根据需要实施POKA-YOKE“防差错系统”，杜绝人为失误。我们不可能完全消除差错，但必须及时发现和立即纠正差错，防止差错形成缺陷。

4)、改造定修：设备保全管理第四层防护线，定修就是在点检的基础上，在主作业线设备停机、停产的条件下，按定修模型进行的计划检修。根据设备运行状态数据分析，针对设备重大故障、老旧设备系统升级，以部门设备技术支援工程师团队为基础，按照制定的可行性方案并实施的课题，

定修是点检工作的后续，是最节约的设备维修方式。也是设备持续改善工作常态化基础。与定修相辅相成的还有年修、日修。年修是定修的一种特例，是受生产工艺的限制或在定修周期里完不成检修项目，故将其周期定在一年或一年以上，实质上年修是定修时间的延长；年修的特点：计划性强、项目集中、投入人员多、作业线长、组织难度和规模大和涉及面广等。年修成果是考核设备部门技术支援部门的关键指标。

凡不影响主作业线生产的并随时可安排停机进行修理的计划检修称日修，是实行定修制不可分割的一个组成部分。日修对于单台多套设备较好开展，但对于大型连续生产设备实施较为困难。日修不同于日常抢修，前者是计划停机，后者是突发停机不可控的。

4、员工成长规划：人才是企业发展的基石，企业的竞争归根结底是人才的竞争，人才的发展和壮大需要适合员工成长的工作环境。知识创造财富，当前社会进入到知识经济时代，知识经济的主要的特征是在资源配置上以智力资源，无形资产为第一要素，对于自然资源通过知识、智力进行科学合理、综合、集约的整合，通过智力资源的开发，以最佳的自然资源利用来为人类创造财富。员工的知识也是一种资产，知识资产的管理就是员工对知识的采集、储存、整理、整合、利用和开发的过程，显性的知识容易获得，隐形的知识NTPM体系管理的过程中主要是基于单点课和合理化建议为支柱。

1）单点课：员工成长过程也是知识资产隐形管理向知识显性化转变的过程，知识资产包括产品设计、加工工艺、加工设备、管理流程、管理方法、员工素养等。知识资产管理就是对知识的采集、存储、整理、整合、利用和开发过程。知识资产管理的范围包括内部知识和外部知识。知识资产类型上则分为显性知识和隐性知识。隐性知识管理的重点就是将这些隐蔽在人脑子里的知识挖掘出来，转化为显性知识。这个转化过程中，一种很好的方式就是OPL（One Point Lesson）。

2）合理化建议与改善提案活动，是指公司通过一定的制度化的奖励措施，引导和鼓励员工积极主动地提出并实施。任何有利于改善公司经营活动的改进建议、革新建议、发明创造等。任何行业的任何工作，不论是现场操作、文书或管理工作，都存在着许多浪费，例如时间、场所、士气的浪费等，这些都直接造成了企业金钱与生命的浪费。因此，必须对这些不合理的现象加以改善。

5、规范化的设备管理体系：设备规范化管理体系建立的方法，首先不要抛弃企业原有各种制度规范；在原有制度规范基础上进行补充、整改、修订；新规范应该体现5W2H2C1T——10全：

WHAT：做什么，作业项目、内容；

WHERE：作业设备名称，作业位置、部位；

WHEN：作业时间、周期、时间承诺；

WHO：谁来做，作业者；

WHY：作业理由、原理、依据（此项也可以省略）；

HOW：如何做，作业方法、手段、流程、工具；

HOW MUCH：做多少，程度，作业标准、安全事项；

CHECKABLE：可检查；

CONFORMABLE：可确认；

TRACEABLE ：可追溯。

规范要审批并以执行文件形式颁布，作为行动依据。如设备前期管理的安装精度、设备安装/装配的对中、平衡、配合公差等技术标准。设备中期管理中的设备拆卸顺序、搬运摆放方式；检查要点、修复方式、安装顺序、精度调试要点；空载单体试车、空载联动试车、单体负荷试车、联动负荷试车、现场清理；验收程序及竣工报告的规范体系要素等。设备后期管理的设备大修、报废标准等，这些以建立标准化的运行手册为基础。

第二部分、项目启动的环境及背景

## 一、行业经济形势分析

2008年前后，尽管全球面临严重的金融危机，但这似乎并没有阻碍国内电线电缆行业发展的脚步，甚至于在2011年，国内以电缆总产值1万亿元的优越成绩击败老对手美国，成为全球第一生产大国。之所以能够取得如此瞩目的成就，首先与国民经济的快速发展相关，即便处在金融危机中，国家拨出4万亿元的救市资金也为电线电缆行业的发展提供了有力的帮助。

但是从2012年至今，国内的电缆行业面临极大的发展阻碍，甚至可以说是寸步难行。首先是产能过剩、开工率不足等问题造成行业发展的严重滞后；其次是利润率低下造成国内部分中小企业无力支撑，纷纷退市。而造成整个电缆行业利润率低下的原因有很多，比如原材料价格的大幅上涨、市场竞争的日益激烈、阶段性季节的影响等，但是笔者认为这都没有触及到电缆利润率低下的本质，其最本质的问题在于国内电线电缆产业的技术无根性造成了如今的电缆业发展困局。

其实，我国的电线电缆行业在技术方面与国际相比，存在非常大的欠缺。最为突出的问题在于，本土电线电缆企业在整体技术研发上还没有跟上当今世界电线电缆的研发的步伐，虽然在局部技术方面也取得了一定成绩，但在高端电线电缆研发方面还很薄弱，很难与国际电缆巨头抗衡。

另外，线缆企业内的技术体系基本处在一个对外来技术的“拷贝”或者说“翻译”阶段，连模仿都未能达到百分百，创新更是无从谈起。

当下一个血淋淋的现实是，电缆价格在快速且不断地下降，而电缆厂家则不停地投入成本和精力想要挽回不断下降的价格及利润，在这场残酷的较量中，主要看哪一方的平均速度更快。电线电缆生产企业想要增速，只有具备两个必需条件：快速的技术更新能力；适应这种技术更新所必需的产品更新以及这些产品商业化的组织效率。

从电线电缆行业的现状看，中国的电线电缆企业显然不具备第一个能力，没有自己的研发体系，而所谓的产品创新都是在别人的产品基础上的低级模仿，技术的拥有者是不会把自己的“本钱”卖给我们的，所谓的中国本土电线电缆行业从一定程度上只是组装工厂和加工厂。从第二点来看，中国的电线电缆企业仍然没有建立起自己应对技术快速变动的新型企业组织形态，亏损企业巨高的库存量已经证明了我们的组织运营能力欠缺。

快速的技术更新变换节奏不应该被单纯地看做是一个技术问题，它在某种程度上决定着组织形态的进化。我国电线电缆企业因为缺乏技术的快速更新能力，从很大程度上抑制了中国线缆企业快速运营型企业组织的发育，而这种组织形态又极容易为企业创造库存，而这种库存反过来又抑制了企业的技术创新。

我们应该保持清醒的认识，我们原来依靠的低价格生产要素价格模式本身就是错误的，因为低价格生产要素的价格优势不是由这些要素的价格决定的，而是后面的技术与管理等组织变量来决定的，谁掌握技术与管理等变量反过来谁就能掌握低价格的生产要素优势，所以说本土电线电缆企业的真正成长应该是技术与管理的成长，而不是一时的眼前利益。

作为当下仅次于汽车制造行业的第二大行业——电线电缆行业来说，已进入到一个关键时刻，全行业需进行战略性调整，努力提升自己来面对国际市场更多的挑战。电线电缆行业的设备是生产系统的关键环节，然而，这一点又洽洽被企业高层所忽视，他们关心的往往只有交货期和质量。其实电线电缆行业大部分自动化生产线的维修与管理水平仅仅处于设备专业管理的初级阶段（设备抢修），诚然，在设备管理环节无形当中给企业增加的生产成本和客户损失是无法估量的。当然，这一点也是我国民营制造业企业的通病。

## 二、项目开展前面临的主要问题：

1、企业外部的市场竞争激烈，60%以上定单延期交货，生产效率不高，浪费惊人？ 退货现象存在！应收账款居高不下，其中由于设备原因造成的故障停机影响占到50%以上，由于晚交货致使应收账款高居不下，严重影响到公司的经营活动。高层领导要与可客户洽谈索要，企业与客户关系紧张！

2、因设备原因造成质量问题居上不下，2014年因设备原因造成质量事故57起，造成经济损失9.72万元，占全部质量事故的20%，损失占全部质量事故损失的27%。

3、原设备点检管理制度形式化、工作迟缓，设备专业点检队伍没有建立、点检现代化工器具不足，基本上21世纪设备，80-90年代的点检工具和维护方法。

4、设备故障频发，设备部扮演消防队角色，处于事后维修抢修阶段，70号人疲于奔命，设备故障对应方法策略单一且落后，还处在事后维修阶段，基本上只是依靠更换零部件解决问题，维修过剩与不到位现象并存，严重制约设备生产效率的发挥。设备故障维修过程中存在难度不反馈或反馈不及时，经常发生提出紧急采购配件或协助修理情况。管理人员没有及时了解维修需求和生产任务对设备需求，对急需修理设备未进行有效的组织修理。设备维修状态没有得到监控，管理人员对维修过程中维修方案的监督，存在维修方案处理的随意性；重大维修没有维修预案，造成维修时间、维修质量无法把控，重复维修现象。没有形成设备预维修机制，设备预维修无法有效开展，设备带病作业，连续高负荷作业，制定的修理方案得不到有效落实。

5、自主维护意识较弱，设备全靠维修工维修，没有形成自主维护的习惯，造成设备突发故障频发，维修工疲于抢修，没有精力进行事前检查和处理，形成恶性循环。

6、部分设备性能因使用时间长、设备自身设计缺陷、维修质量差、改造不符合要求、维护保养不到位等问题造成设备部分功能缺失或不全，不能满足生产使用要求，造成员工劳动强度大、生产效率低、产品质量隐患多、设备维修频率高。

7、维修工长期以来的薪酬结构主要为生产工资平均系数，生产工资高与低与生产量有关，而维修工工作量与生产任务量大小关系有但不是主要因素。而维修工相互间的工作量对比没有一个衡量标准，只能靠管理人员进行绩效评价外，工作量的多少凭印象考量，存在不公平现象，造成工资分配不对称，对维修工积极性影响较大。同时，维修工存在以下几方面问题。

1）、维修工晋升渠道：长期以来，在公司设备维修这个工种上，除很少一部分人通过公司体制变革走上管理岗位外，绝大部分维修工无晋升渠道，通过自身努力技能提升得不到充分认可。目前很多维修工不愿竞聘到维修岗位，招聘维修工很难留住，和五年前维修岗位竞争激烈的对比落差较大。
    2）、维修工技能水平：维修工干二十年的经验和干两年的在工资待遇和公司认可度上没有多大区别，因此，近几年来维修工技能水平整体状态在走下坡路，与公司设备越来越先进的发展方向相违背，如何能保障设备的维护保养和维修质量，除责任心外，技能很重要。
    3）、维修工责任心：维修工的绩效评价完全靠一两个设备管理人员来评价，得不到充分全面评价，造成干得好与坏一个样，维修工的责任心越来越差，维修质量越来越差，我们的设备越来越“老化”快，淘汰速度也越来越快。
    4）、维修工地位水平：维修工是以维护保养设备来支持生产的服务性、技术性工种，随着以生产为中心的理念，现在的维修工在生产系统中的地位越来越差，虽然大家认为维修工重要，但实际待遇上没放在“重要位置”上，维修工心理落差较大，工作情绪不高。

8、不做重要的事情而做紧急的事情？依靠“搞运动”做工作。有客户参观工厂，需提前紧急通知做准备？

9、部门之间或人与人间扯皮现象是家常便饭。职能部门不能及时、准确服务于生产系统，而是在制约生产系统！

电线电缆行业的设备管理工作，逐步从被动式事后维修管理迈向现代设备现代化预知（预测）设备精益化管理，已经是必然的发展趋势。过去以设备管理人员为核心、过多地依靠管理人员知识和经验实施的设备管理模式，常常由于管理人员知识陈旧和经验的片面性造成设备管理的失误，而现代设备管理则是以众多专家制定的设备管理制度为基础，工厂的设备管理人员活学活用制度，并且能根据本厂设备的特点进行改进与创新，使设备管理水平不断提升，以实现生产成本递减、效益的最大化。

针对以上情况，我们要进行设备管理革新，实施NTPM项目管理。培训专业设备管理人员，实施项目相关工作，将设备问题消除在萌牙状态，让故障从不可控变为可控，形成可靠的修理计划和改造计划，将设备故障降低，最终提高生产效率。从而，提高企业行业竞争力！

第三部分 NTPM项目实施过程

## NTPM项目筹备

首先，公司审批通过了《规范化全面维护项目实施方案的报告》、批准了项目实施计划，并成立以总经理为主任的项目推进委员会及推进办公室；组织召开规范化全员生产维护（NTPM）筹备会议；审批NTPM推进专项费用，授予相关权限；调配推进办专职、兼职工作人员，并安排推进办办公室及设施。制订了《NTPM项目推进考核管理办法》,设立了流动红旗和蜗牛奖项。见下图；

1、项目实施前，对员工意愿进行调查，并对全体设备人员进行设备维护保养意识进行摸底调查，结合调查结果，请专业点检培训讲师李建普对公司中高层人员进行规范化全面生产维护体系策略知识宣贯和培训，并组织检维修、自主维护、现场管理、六源查找、员工成长等内容进行培训，对点检员考核合格的颁发上岗证书。提升全员设备管理意识和掌握相关理论知识。

2、由公司党、工、团委组织进行全体员工进行规范化全面生产维护体系理念、方式、目前的状态及改善后效果进行宣传，让全体员工明白公司现状，为什么要推行此项工作，推进后将达到什么样的效果，对每一位员工及公司将带来什么样的好处。

3、建立规范化、专业保全、现场管理、员工成长、自主维护五个支柱小组和以生产、设备使用部门为单位的项目小组，由推进办统一安排工作计划、检查、考核和推动。

4、组织编制专业点检标准、自主维护标准、现场管理标准、员工成长活动手册等，让员工在点检过程中有标准可参照，并按照标准执行点检和采集数据等。

下图为标准模板：

5、骨干人员培训，完成NTPM项目高层理念培训 70人次；完成NTPM项目设备点检员技术技能培训400人次左右，经考核合格专业点检员8名，精密点检员4名；完成NTPM项目推进导师培训100人次；完成NTPM项目抢修员技术技能培训35人次。

6、购买专业点检工具及仪器，组织点检员进行操作培训。共计购买专业设备点检工具4套；设备抢修维护工具5套；设备精密点检仪器一套、抢修工具车8台。通过点检仪器采集设备运行过程中的动态数据，如振动、温度、油液分析、红外成像、流体检漏等，通过采集的数据进行倾化劣向分析，为维修计划提供数据。

## 二、项目实施的关键步骤

1、设备六源排查

2014年1-8月各项目公司及设备部与各项目公司进行6源排查9次,共汇总与设备有关的问题1702项，已经完成整改1689项，剩余13项计划在9月份进行处理。

2、自主维护方面

1）、首先推进骨干自主维护管理培训，注重实效的清扫点检保养流程、作业基准书设计，自主维护优化和可视化设计；然后自主维护体系实施问题攻关，实施组织绩效评价与激励流程、方法设计。为达到自主维护效果必须彻底树立：①清扫就上点检，②点检就是发现不良状态，③不良状态是需要修复和改善的部分，④修复和改善就得出成果，⑤成果就是达到目标的喜悦。在寻找理由以前先要行动。在注意安全的前提下从清扫开始入手，从手触设备、认知（理解）设备的过程开始。通过了解设备，就能感觉出设备异常。就会进一步对异常进行处理，研究防止异常出现的方法，设定正常和异常判断标准。

2）、推进方法

（1）全员推进：为了实现以零损失为目标的设备应有姿态，将设备分区域承包，制定自主维护责任人；

（2）领导指导推进：自主维护是通过领导指导自上而下推行的活动，不定期对员工进行自主维护的辅导和帮助；

（3）充分利用活动看板：利用车间看板对自主维护相关知识进行宣贯；

（4）与薪资绩效挂钩：自主维护开展必须与全员薪资绩效挂钩，通过指标分解，达到人人肩上有指标。对于取得成绩的及时奖励，对于推进不力的及时考核。

（5）自主维护相关工具：充分利用《活动看板》、《各机台自主维护手册》、《机台清扫点检基准书》、《可视化润滑保养操作视频》；维护实施计划、异常问题处理记录和改善措施；

（6）实施传承教育：在自主维护活动中，班机长接受培训以后，就向员工传达其内容并进行指导，重视传承教育。作为员工教育的手段；“单点练习”很有效，通过班组长专心研究适合于车间的方法，来进一步提高培训的成果。

（7）定期举行交流会：为了使小组活动的活性化，车间不定期召集全体成员集中交流讨论，为改善出谋划策。

3、设备专业点检

1）、设备点检：通过连续两周设备机械、液压、气动、电气、及润滑系统专业培训，特种设备点检和现代化设备状态监测仪器实操培训及考核，共计培养了8名专业点检员和6名精密设备点检工程师。2014年1-9月，点检员点检设备2261台次，设备点检问题2292项，整改2244项。录入设备管理系统问题612项，未录入系统的普通问题1632项。专业小组成果如下：

2）、计划维护：2014年1-8月份共发出设备维护计划34份，计划修理1062项，其中：导线公司227项，特缆公司299项，力缆公司 312 项，新特公司220项。物业公司2项,物流管理部 2项。以上修理项目严格按照计划进行。通过提前计划性组织修理，减少因突发故障造成的停机，影响生产进度现象。

3）、规范抢修：完成四个项目公司重点设备48份典型《设备故障维修作业基准书》整理编制工作，为后期设备维修规范化奠定了基础，同时，也为新员工培训、技能提升提供了素材。及时联络设备厂家针对设备问题（1#交联线、橡套设备等）交流讨论，寻求最有效的解决办法，确保交联生产线正常生产，保证产品质量和交货期。

4）、设备管理信息化实施：设备专业点检信息、计划维护、重大典型故障信息及时录入设备管理信息软件，结合生产制定维修计划，推进预防（预测）维修机制。实现设备异常可追溯。

5）、周期性辅导评价：按计划对新特、特缆、力缆、导线项目公司样板、关键机台专业保全设备现场检查辅导，查漏补缺，提出改善意见。要求各个专业保全组每日微信汇报各组工作进展，每周及时总结专业保全（检维修）工作计划完成情况。严格执行项目推进月度汇报制度，汇总不足，分析原因，不断改进管理方法策略，逐步提升管理水平。同时，按NTPM项目推进总计划完成新特、特缆、力缆、导线公司样板机台NTPM推进专业保全模拟验收评价，指出目前专业保全组在NTPM工作推进中存在问题，并给予改进建议和措施。

6）、设备保全员工考核评比：累计完成月度八期考核考评，季度三次。主要根据各个专业保全组推进成果并按规章制度，对优秀个人、团队实施评比，如优秀六源查找能手、优秀点检员、优秀设备保全员等，奖金、津贴及时兑现激励。考核评比结果及时看板相关数据揭示，对于工作不力部门、个人通报并酌情加减分。

4、员工成长体系建设：在NTPM推进办公室的培训、指导下完成德缆公司《单点课、合理化建议、小组改善活动实施办法》，负责组织和指导生产系统各项目公司、部门开展有氧（OPL\OPS）班组活动，定期完成单点课评定、合理建议（金点子）收集、小改小革评比。员工持续成长体系规划，完成定期专项技术技能培训、技术技能等级评定工作。团队活性化建设开展，军事化拓展训练等活动和策划，同时对NTPM活动开展情况以及过程中表现出的优秀员工及时进行宣传报道。提高全体员工规范化全面生产维护的意识和能力，并提升员工参与的积极性和主动性。员工潜力充分调动，生产改善全方位进行，员工精神面貌改观，工作效率明显提升、生产成本有效递减。

5、规范体系运作

完成《设备部目标管理》、《点检管理》、《故障抢修》等指引，设备《包机管理制度》；《德缆NTPM专业保全验收评价标准》，《NTPM专业保全推进月度奖金分配方法》，并培训后规范实施，确保项目可持续性推进。

第四部分 项目取得的成果，同期对比情况

## 一、现场管理支柱：

1、编制管理手册：通过骨干成员整理编制公司级《6S知识管理手册》、《可视化、定置化手册》以及《6源查找管理制度》并在制造车间、办公区域全面培训实施，持续检查考核，同时，编辑完成《安全违章案例手册》整理编制，并发放学习，持续现场管理改进。

2、无重大安全事故的天数：截止2014年9月10日，本单位无重大安全事故的天数632天。公司现场管理明显提升，项目实施一年来德缆公司人身、设备安全较大事故为零。

3、重视建立“周检月评”工作机制，顶层设计公司现场管理模式：按照“双查、双考、四为主”的工作要求，制定了《现场“周检月评”管理办法》，对周检月评的具体组织、检查内容、评比方法和激励机制做出了详细的规定。尤其是排名末位单位一把手在月度例会上谈感言的做法使各基层单位一把手对现场管理空前重视。“周检月评”工作机制的建立为全年推动现场管理打下良好的制度基础。现场定置和可视化情况推移图如下：

4、现场管理检查指导图片：

5、现场管理其他成果：

1）、办公室方面：经过6S管理体系的推行，无论是办公室卫生、文件的整理、办公用品的摆放、物品的节约，还是办公室内物品的清理、分类、标识等等，都得到了非常大的改善。办公环境和工作意识的改善提高了每位员工的工作热情，从而提高了工作效率。

2）、员工宿舍方面：6S开展之前，员工宿舍只能用一个“惨”字形容。满地烟头、鞋子乱扔、脏衣服堆满床铺，甚至有的宿舍一个星期都不打扫卫生。自从开展6S以来，宿舍明显改观。宿舍内物品摆放整齐、被褥码放规整、室内卫生清洁、不存在室内喝酒吸烟情况、熏人的气味已不存在。宿舍环境的改善给了员工们一个舒适、清爽的休息空间。

3）、车间、库房方面：原来车间和库房混乱不堪的现象不存在了，整体得到了很大的改观。物、料摆放标准，分类清晰，标识明确；设备、工具责任人明确，及时清理保养，及时归位；垃圾分类明确，及时清理，地面保持清洁；每位员工的安全防范意识提高了，安全事故大大降低；各班组之间分工明确，互相配合，互相激励，形成了一种赶、超、比的氛围。

## 二、自主维护（保全）支柱：

1、制定设备自主维护标准：小组成员根据操作规程对设备进行拍照，制作可视化《设备操作作业指导书》和《规范化的自主维护作业指导书》，共计完成四个项目公司生产车间关键、大型设备60余台套编制修订、培训实施，新特公司NTPM工作组对布电线车间55台小型设备润滑保养点进行照片采集，并制作完成各机台可视化自主润滑保养手册，覆盖率90%。。

2、设立生产设备监管员并明确职责：

① 清扫、点检、加油、加固等基本条件的维护和消耗品更换等。

② 设备的异常（不良、故障、突然停止等）发现和简单修复，设备的简单改善。

③ 编制和修订作业相关的标准书，记录设备OEE、TEEP运转数据等。

通过该项工作推进，设备人为故障率明显递减30%，因设备造成的品质异常损失逐月递减，今年6-8月份为零。

三、专业保全（检维修）支柱：

1）、完成四个项目公司拉丝、绞制、绝缘、成缆、铠装护套、编织六类，70台套设备《专业点检、润滑作业守则》，并按要求点检实施，设备预测维护基本实现，设备故障率明显递减。设备故障间隔期（MTBF）在逐步延长、设备平均维修时间（MTTR）逐步缩短，设备完好率显著提升；新特样板车间OEE、TEEP每周数据由设备监管员直接负责收集和统计对比，也已经逐步规范化。

2）、设备计划检修（项修）规范化，针对设备情况实施不同维修策略，规范流程，一年来，设备突发故障率同比下20%左右。

1、各个车间设备故障停机时间环比数据情况：

| 2014年与2013年同期设备故障停机率对比表 |
| --- |
| 月份 | 导线公司 | 特缆公司 | 力缆公司 | 新特公司 | 平均 |
|  | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 |
| 1月 | 0.979% | 1.025% | 0.200% | 0.607% | 0.853% | 1.123% | 0.506% | 0.608% | 0.529% | 0.802% |
| 2月 | 1.632% | 0.314% | 0.118% | 0.238% | 1.002% | 0.338% | 0.142% | 0.316% | 0.502% | 0.293% |
| 3月 | 2.083% | 0.397% | 0.213% | 0.957% | 1.333% | 2.041% | 0.158% | 0.149% | 0.678% | 1.007% |
| 4月 | 2.035% | 0.381% | 0.355% | 1.062% | 1.098% | 0.929% | 0.253% | 0.473% | 0.686% | 0.797% |
| 5月 | 0.734% | 0.301% | 0.272% | 0.158% | 0.932% | 0.848% | 0.204% | 0.954% | 0.485% | 0.550% |
| 6月 | 1.459% | 0.398% | 0.203% | 0.679% | 1.686% | 0.852% | 0.237% | 0.804% | 0.738% | 0.715% |
| 7月 | 1.091% | 1.701% | 0.301% | 0.320% | 6.956% | 1.198% | 0.351% | 0.568% | 2.278% | 0.774% |
| 8月 | 1.747% | 0.594% | 0.146% | 0.232% | 1.026% | 0.984% | 0.340% | 0.719% | 0.559% | 0.581% |
| 平均 | 1.470% | 0.639% | 0.226% | 0.532% | 1.861% | 1.039% | 0.274% | 0.574% | 0.807% | 0.690% |

2014年较2013年1-8月份同期相比，设备故障停机率有所降低，主要原因为2014年实施NTPM专业保全管理、强化计划检修，减少突发故障停机时间，因此故障率有明显降低。八个月项目推进，基本实现设备事后维修向预测维护（PM）过渡，新特车间初步实现设备预测维护（PDM），目标最终实现设备中期管理预知（测）状态化。

2、因设备原因造成质量事故次数下降

2014年1-8月份因设备问题造成质量事故共计64起，造成损失 9.72万元。发生次数和损失情况见下表：

| 2014年1-8月份因设备原因造成质量事故统计表 |
| --- |
| 月份 | 导线 | 特缆 | 力缆 | 新特 | 小计 |
|  | 频次 | 损失金额(元) | 频次 | 损失金额(元) | 频次 | 损失金额(元) | 频次 | 损失金额(元) | 频次 | 损失金额(元) |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11208.68 | 0 | 0 | 16 | 11208.68 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5760.34 | 0 | 0 | 2 | 5760.34 |
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5263.9 | 0 | 0 | 11 | 5263.9 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54700.00 | 0 | 0 | 10 | 54700.00 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18221.27 | 1 | 0 | 14 | 18221.27 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2044.28 | 0 | 0 | 4 | 2044.28 |
| 7月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 97198.47 | 1 | 0 | 64 | 97198.47 |

综合评比，因设备原因造成质量事故次数从最高16次逐步递减到2次，损失费用7-8月份均为零，成果可观。

3、设备逐步稳定，完好率提升

2014年1-8月份，共计发生维修时间超过2小时的重要故障共计313次，其中材质不良37次，配件老化24次，正常磨损105次，操作不当26次，异物混入17次，润滑不良0次，腐蚀3次，修理不精2次，超载19次，电器因素80次。

| 2014年与2013年1-8月份同期重要故障原因对比表 |
| --- |
| 年度 | 材质不良 | 备件老化 | 正常磨损 | 操作不当 | 异物混入 | 润滑不良 | 腐蚀 | 修理不精 | 超载 | 电气因素 |
| 2013年 | 45 | 53 | 281 | 49 | 43 | 4 | 5 | 3 | 24 | 97 |
| 2014年 | 37 | 24 | 105 | 26 | 17 | 0 | 3 | 2 | 19 | 80 |
| 同比升降幅度 | -17.78% | -54.72% | -62.63% | -46.94% | -60.46% | -100% | -40% | -33.33% | -20.83% | -17.53% |

| 2014年与2013年1-8月份同期重要故障修理时长对表 |
| --- |
| 年度 | 2H≤R＜4H | 4H≤R＜8H | 8H≤R＜48H | 48H≤R＜72H | R＞72H | 合计 |
| 2013年 | 325 | 202 | 47 | 21 | 9 | 604 |
| 2014年 | 153 | 98 | 47 | 7 | 8 | 313 |
| 同比升降幅度 | -52.92% | -51.49% | 0.00% | -66.67% | -11.11% | -48.18% |

## 四、员工成长支柱：

1、单点课共计收集253件，并组织对相关人员进行培训，共计培训2458人次。

2、开展基于员工成长的各类文化活动，如技能比赛、演讲比赛、知识竞赛、拓展训练、集体婚礼等活动，很大程度提高了员工工作积极性和满意度。

| 序号 | 事故类型 | 2013年累计次数 | 2014年累计次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一救助事故A | 0 | 0 |
| 2 | 留岗需记录的伤害B | 0 | 0 |
| 3 | 工伤休息事故C | 0 | 0 |
| 4 | 死亡事故D | 0 | 0 |
| 5 | 合计 | 0 | 0 |

3、改善提案及课题改善：改善提案及课题改善活动受到广大员工的广泛认同及积极参与，提交改善提案1000多件，提交课题改善成果300余项。员工对改善提案及课题改善活动的广泛勇者不惧，不仅解决生产过程中的实际问题，而且培养了广大员工的发现问题、分析问题、总结问题的改善意识及改善能力，形成“自主持续改进”的良好习惯，改善提案成果发布会的持续开展，也极大地锻炼了员工的沟通及表达能力。

## 五、规范化支柱：

完成对公司设备全周期管理体系标准化、设备在线信息化体系建设。在完成部门目标管理体系、技术资料档案管理的同时，逐步完善设备资产管理体系，重点在设备前期购置安装调试验收、闲置、移装、调拨、报废管理，并要配合财务部门完成设备资产全面清点、状态管控工作，按照新资产管理体系组织清理公司废旧资产五批次，盘活现金50余万元。而后，完成设备点检、抢修、润滑等管理体系，最后对设备大修、技改、配件管理体系也要规范。强化特种设备管理，规范员工作业性，提高工作效率，降低生产成本。并要与企业体系外审对接，财务资产管理对应，确保设备管理标准化运作。

通过德缆NTPM项目实施以来，2014年设备现场管理力缆车间已经脱胎换骨，井然有序；故障频繁的特缆项目公司，故障发生率递减做多、维修及时性明显提高；环境恶劣异常多发的导线车间，设备运行状态明显改观；新特项目公司收益最大，维修费用从年初14万元，递减到6月份的4万元，，维修费用下降70%。整个生产系统员工精神面貌也明显改变，生产系统管理层面开始转变观念，全面提升德缆公司生产系统管理水平的趋势开始展现，

第五部分 项目推进不足及对策

## 1、设备专业保全团队技术力量薄弱

由于德缆前期忽视设备管理技能人员团队建设，现在专业保全人员老龄化严重，平均40多岁，技术技能参差不齐，对现代化设备管理理念理解不足，接受新技术能力差。

解决这个问题方法就是大力推进技能练兵，目前已经完成技能类专业保全人员技能比武，理论考核，技能评定级工作，拉开距离，竞争上岗。今年上半年完成年轻优秀技能人员引进5名，为团队优化奠定了基础。

## 2、NTPM项目推进各个车间效果差距较大

优秀车间达到了较好成果，但也有推进团队成员工作不积极主动，缺乏创新理念、方法且顽固不化，应付、做表面文章，甚至于有不作为现象存在。

对车间、工段级管理团队人员进行内部调整、外部轮岗提升执行力、加强高效执行力团队打造需要加强。

## 3、项目按计划推进有些被动进展缓慢

整体项目按计划推进，但感觉执行力有点差，进度比较缓慢。NTPM工作希望委员会领导能够积极参与，大力支持，确保NTPM管理顺利实施，为市场和销售系统提供良好保障。执行的公平、公正、公开和严谨度不够，需要不断规范，认真实施。

由于德缆公司目前NTPM项目推进力量还比较薄弱，计划年底前请中国设备管理协会设备管理评价中心实施阶段性评价，给予指导纠偏，希望后期取得更好的工作成果。

# Text boxes

点检六件套工具

电机故障检测仪的使用

红外成像仪